# Üç Aylık Bağımsız İç Denetim ve CAPA (Düzeltici Faaliyet) Karnesi

Çeyreklik bağımsız denetim bulguları için risk derecesi, düzeltici faaliyet, sahip ve kapanış takibi.

| Kod | Program | Faz | Kaynak sürüm |
| --- | --- | --- | --- |
| STD-IM-01 | Standartlar | 4 | v1.0 |

Bu belge Google Drive kaynak metninin kamuya açık kopyasıdır. Şirket özelinde uygulanmış veya bağımsız olarak doğrulanmış sonuç göstermez.

STD-IM-01: Üç Aylık Bağımsız İç Denetim ve CAPA (Düzeltici Faaliyet) Karnesi

Program: Denetim, Uyum ve Finansal Kontrol Standartları

Doküman Kodu: STD-IM-01

Tarih: Ekim 2026

Versiyon: v1.0

Hazırlayan: Inovapark Danışmanlık ve InStructure İç Denetim Komitesi

# 1. GİRİŞ VE AMAÇ

Bu standart şablon; InoMatrix holding ve tüm dikey iştiraklerinde üç aylık (çeyreklik) periyotlarla gerçekleştirilen bağımsız iç denetim bulgularının raporlanması, risk derecelendirilmesi ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin (CAPA) 15 günlük yasal/operasyonel kapatılma döngüsü içerisinde tamamlanmasını izlemek amacıyla hazırlanmıştır.

# 2. İÇ DENETİM BULGU KATEGORİLERİ VE RİSK PUANLAMASI

Kritik Bulgular (Seviye 1): Suistimal riski, yasal uyumsuzluk veya büyük mali kaçaklar.

Kapatma Süresi: Maksimum 5 iş günü.

Önemli Bulgular (Seviye 2): Süreç aksaklıkları, yetki aşımı sınırları ve eksik iç kontroller.

Kapatma Süresi: Maksimum 15 iş günü.

İyileştirme Alanları (Seviye 3): Verimlilik artırıcı ve operasyonel öneriler.

Kapatma Süresi: Maksimum 30 iş günü.

# 3. 15 GÜNLÜK CAPA (DÜZELTİCİ FAALİYET) DÖNGÜSÜ

1. Gün 1-3 (Bildirim ve Kök Neden Analizi): İç denetim bulgusu ilgili süreç sahibine tebliğ edilir; kök neden analizi yapılarak aksiyon planı sisteme girilir.

2. Gün 4-10 (Uygulama ve Düzeltme): Süreç sahibi tarafından düzeltici önlemler hayata geçirilir ve otonom iç kontrol ajanı üzerinden doğrulanır.

3. Gün 11-15 (Bağımsız Doğrulama ve Kapanış): İç denetim departmanı tarafından düzeltme yerinde veya sistem logları üzerinden kontrol edilir ve karne "Kapalı" olarak mühürlenir. 15 günü aşan gecikmeler doğrudan İcra Kurulu'na eskalasyon olarak bildirilir.